ARCHERITAGE

Manuel de développement du site web

Guide pas à pas

Version 1.0 — Juillet 2026

Ce manuel accompagne trois documents déjà produits pour ce projet : la Charte graphique Archeritage (logo, palette, typographie), les Contenus du site — version enrichie (texte définitif des 8 pages) et les fichiers logo (SVG/PNG). Ce manuel explique comment transformer ces trois éléments en site web livré, étape par étape, jusqu'à la mise en ligne.

Mode d'emploi — Ce document est conçu pour être suivi dans l'ordre, du début à la fin. Chaque partie dépend de la précédente. Ne pas sauter d'étape.

1. Vue d'ensemble du projet

Objectif

Livrer un site web premium pour Archeritage, cabinet d'architecture positionné sur trois piliers : valorisation foncière, architecture des projets d'envergure, valorisation du patrimoine. Le site doit se situer visuellement et fonctionnellement au niveau des cabinets d'architecture internationaux de référence — sobriété, grandes images, typographie soignée, animations discrètes, aucune fioriture inutile.

Ce que « premium » veut dire concrètement

- Beaucoup d'espace blanc (ou ivoire), peu d'éléments par écran ;

- De grandes photographies pleine largeur, jamais de banques d'images génériques ;

- Une typographie à fort caractère, appliquée avec discipline (pas plus de deux familles) ;

- Des animations discrètes au défilement (apparitions en fondu, pas d'effets criards) ;

- Un site rapide : moins de 2 secondes de chargement sur mobile ;

- Zéro faute, zéro texte tronqué, zéro lien mort.

Les trois documents de référence

| Document | Ce qu'il contient | Comment l'utiliser |
| --- | --- | --- |
| Charte graphique Archeritage | Logo (SVG/PNG), palette de couleurs, règles de typographie et d'usage | Base du design system (partie 4 de ce manuel) |
| Contenus du site — version enrichie | Texte final validé des 8 pages, prêt à intégrer | Base de la partie 6 de ce manuel, page par page |
| Ce manuel | La méthode de construction, étape par étape | À suivre du début à la fin |

2. Stack technique recommandée

Aymane connaît déjà le développement full-stack. Voici la stack recommandée pour ce projet précis, avec la raison de chaque choix.

| Brique | Choix recommandé | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (React) + TypeScript | Rendu rapide, bon référencement, standard des sites premium actuels |
| Style | Tailwind CSS | Permet d'appliquer le design system rapidement et sans dérive visuelle |
| Animations | Framer Motion | Animations fluides et discrètes au défilement |
| Contenu du Journal | Sanity.io (offre gratuite) | Permet de publier de nouveaux articles sans toucher au code |
| Formulaire de contact | Resend (envoi d'e-mails transactionnels) | Fiable, simple à intégrer à Next.js, pas de service tiers visible |
| Hébergement | Vercel | Fait par les créateurs de Next.js, déploiement en un clic, rapide |
| Nom de domaine | archeritage.ma (à réserver si non fait) | Cohérent avec les adresses déjà utilisées dans les maquettes |

À noter — Toutes les pages sauf le Journal peuvent être codées « en dur » dans le site (pas besoin de CMS pour Accueil, Cabinet, Expertises, Missions, Méthode, Références, Contact). Seul le Journal doit être facilement modifiable par le cabinet sans passer par un développeur — d'où Sanity uniquement pour cette rubrique.

3. Préparation de l'environnement

Étape 1 — Créer le projet

Installer Node.js (version 20 ou plus), puis créer le projet Next.js avec TypeScript et Tailwind déjà configurés.

npx create-next-app@latest archeritage-site --typescript --tailwind --app
cd archeritage-site

Étape 2 — Organiser les dossiers

Créer une structure claire dès le départ pour ne pas s'y perdre plus tard.

archeritage-site/
  app/
    (site)/
      page.tsx              → Accueil
      cabinet/page.tsx
      expertises/page.tsx
      missions/page.tsx
      methode/page.tsx
      references/page.tsx
      journal/page.tsx
      journal/[slug]/page.tsx
      contact/page.tsx
  components/
    ui/            → Bouton, Carte, BandeauStat, Encadre...
    layout/        → Header, Footer, Navigation
    sections/      → Hero, PiliersSection, CTASection...
  content/         → textes des pages (fichiers .ts)
  public/
    logo/          → fichiers SVG/PNG de la charte graphique
    images/        → photographies du site
  styles/
    globals.css
  lib/

Étape 3 — Importer les fichiers de marque

Copier tous les fichiers SVG et PNG du logo (fournis avec la charte graphique) dans public/logo/. Ne jamais recréer le logo à la main : toujours réutiliser ces fichiers sources.

Étape 4 — Initialiser le dépôt Git

Créer un dépôt (GitHub ou GitLab) dès le premier jour, avec des commits réguliers et des messages clairs. Cela permet à Naciri ou à un autre développeur de suivre l'avancement.

git init
git add .
git commit -m "Initialisation du projet Archeritage"
git remote add origin <url-du-depot>
git push -u origin main

4. Système de design (design tokens)

Cette partie traduit la charte graphique Archeritage en éléments réutilisables dans le code. Aymane doit configurer ces valeurs une seule fois, au tout début, puis ne plus jamais coder de couleur ou de taille de texte « en dur » dans les pages.

4.1 Palette de couleurs

| Terre cuite #B5592D | Encre #241F1C | Camaïeu clair #D9A26A | Ivoire #F7F3EA |
| --- | --- | --- | --- |

Ces quatre couleurs viennent de la charte graphique et ne doivent pas être modifiées. Pour les besoins d'interface (bordures, fonds alternés, texte secondaire) qui ne sont pas couverts par la charte, ajouter les neutres suivants, dérivés de l'ivoire et de l'encre :

| Fond alterné #EDEAE2 | Bordure discrète #DAD5C8 | Texte secondaire #6B6560 |
| --- | --- | --- |

4.2 Typographie

La charte graphique fixe Times New Roman comme police de marque pour les documents imprimés. À l'écran, Times New Roman perd de sa qualité et paraît daté sur de grands titres. Pour un rendu premium fidèle à l'esprit de la marque, utiliser ce couple de polices web, à charger via Google Fonts :

- Titres et accroches (H1, H2, citations) : Fraunces — une serif contemporaine, au caractère patrimonial marqué, qui prolonge l'esprit du monogramme et de la marque sans être une simple copie de Times New Roman.

- Texte courant, menus, boutons : Inter — une sans-serif très lisible à toutes tailles d'écran, standard des sites premium actuels.

// app/layout.tsx
import { Fraunces, Inter } from 'next/font/google'

const fraunces = Fraunces({ subsets: ['latin'], variable: '--font-display' })
const inter = Inter({ subsets: ['latin'], variable: '--font-body' })

4.3 Grille et espacements

- Largeur maximale du contenu : 1280px, centré, marges latérales de 24px sur mobile et 64px sur desktop ;

- Échelle d'espacement en base 8 : 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128px ;

- Points de rupture (breakpoints) : mobile < 640px, tablette 640–1024px, desktop > 1024px.

4.4 Composants de base à construire en premier

| Composant | Usage |
| --- | --- |
| Header / Navigation | Logo + menu 8 pages + bouton « Contact » en surbrillance, fixe au défilement |
| Footer | Logo, coordonnées, liens des 8 pages, mentions légales |
| Bouton primaire / secondaire | Réutilisé pour tous les appels à l'action (CTA) |
| Bandeau de chiffres (StatRow) | Les blocs « 35 ans / UNESCO-UNDP / 1er prêt / PATRIGOV » |
| Carte pilier (PillarCard) | Les trois piliers : foncier, architecture, patrimoine |
| Encadré de preuve (ProofBox) | Les citations mises en évidence (fond ivoire, bordure rust) |
| Bande CTA | La ligne d'appel à l'action en fin de page |

À noter — Construire ces sept composants avant de commencer la première page. Toutes les pages du site sont des assemblages de ces mêmes composants — c'est ce qui donne au site sa cohérence et son aspect professionnel.

5. Architecture du site

| Page | URL | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Accueil | / | Synthèse des trois piliers, première impression |
| Cabinet | /cabinet | Positionnement, fondateur, conviction |
| Expertises | /expertises | Ce que le cabinet sait faire (par pilier) |
| Missions | /missions | Comment le cabinet intervient (formats, publics) |
| Méthode | /methode | PATRIGOV — méthode propriétaire |
| Références | /references | Preuves, projets, parcours du fondateur |
| Journal | /journal | Articles, notes de doctrine |
| Contact | /contact | Formulaire et coordonnées |

Navigation

Menu principal dans l'ordre ci-dessus. Le bouton « Contact » est visuellement différent des autres liens (couleur rust, forme de bouton) pour rester l'action la plus visible sur chaque page. Sur mobile, menu en tiroir (hamburger) avec les mêmes 8 entrées.

6. Construction page par page

Pour chaque page, reprendre le texte exact du document Contenus du site — version enrichie. Ne pas reformuler, ne pas raccourcir sans validation. L'ordre des sections ci-dessous correspond à l'ordre du document.

6.1 Accueil

- Hero plein écran : titre H1 « Valoriser le foncier. Construire l'envergure. Préserver la mémoire. », accroche, un bouton CTA — sur une photographie pleine largeur (voir partie 8 pour le choix de l'image) ;

- Bandeau de chiffres (35 ans / UNESCO-UNDP / 1er prêt / PATRIGOV) ;

- Trois cartes piliers, avec une icône ou une photo par pilier ;

- Encadré de preuve (missions patrimoniales) ;

- Bande CTA finale.

6.2 Cabinet

- Titre + accroche ;

- Paragraphe fondateur (35 ans, UNESCO/UNDP, Banque mondiale) ;

- Bloc « Notre conviction » ;

- Trois piliers rappelés en liste ;

- Bloc « Le fondateur » ;

- Bloc « Notre manière d'intervenir » ;

- CTA final.

6.3 Expertises

- Titre + accroche ;

- Trois blocs (un par pilier), chacun avec ses 4 lignes de compétences — présenter en trois colonnes sur desktop, empilées sur mobile ;

- Bloc « Gouvernance documentaire » en encadré, car transversal aux trois piliers ;

- CTA final.

6.4 Missions

- Titre + accroche ;

- Trois blocs « Selon vos enjeux » (foncier / architecture / patrimoine) ;

- Tableau « Selon votre besoin » (formats d'intervention) — le reproduire en tableau HTML propre, pas en image ;

- Bloc « Pour qui » ;

- CTA final.

6.5 Méthode

- Titre « PATRIGOV by Archeritage » + accroche ;

- Paragraphe d'introduction ;

- Encadré de preuve (116 jours de retard documentés) — le mettre en évidence visuellement, c'est le meilleur argument de la page ;

- Sept principes en grille de sept cartes numérotées ;

- Cycle en six temps, idéalement sous forme de frise horizontale animée au défilement ;

- Bloc « Une méthode propriétaire » ;

- CTA final.

6.6 Références

- Titre + accroche ;

- Quatre missions patrimoniales, chacune en carte avec photo, nom, institution, une phrase de description ;

- Bloc « Expérience institutionnelle fondatrice » ;

- Bloc « Études de cas » (annonce des prochaines publications) ;

- CTA final.

6.7 Journal

- Titre + accroche ;

- Grille des 3 premiers articles (connectée à Sanity, voir partie 2) ;

- Liste des rubriques ;

- CTA final (inscription ou contact).

6.8 Contact

- Titre + accroche avec engagement de délai (48 heures) ;

- Liste « Nous solliciter pour » ;

- Bloc « Décrire votre projet » ;

- Formulaire (voir partie 7) ;

- Coordonnées et bloc confidentialité.

7. Formulaire de contact — spécification

Champs du formulaire

- Nom et prénom (obligatoire) ;

- Organisation / société ;

- Fonction ;

- Email (obligatoire, validé) ;

- Téléphone ;

- Type de demande (liste déroulante, voir contenu Contact) ;

- Localisation du projet ;

- Stade du projet (liste déroulante) ;

- Message (obligatoire) ;

- Pièce jointe (optionnel).

Comportement attendu

- Validation des champs obligatoires avant envoi, messages d'erreur clairs sous chaque champ ;

- Envoi par email à l'adresse du cabinet via Resend, avec tous les champs formatés lisiblement ;

- Message de confirmation à l'écran après envoi (pas de rechargement de page) ;

- Protection anti-spam (reCAPTCHA v3 ou équivalent, invisible pour l'utilisateur) ;

- Mention courte sous le formulaire, reprise du document Contenus du site.

8. Contenu visuel à réunir avant de coder les pages

C'est le point de blocage le plus fréquent sur ce type de projet : le texte est prêt, mais les images manquent. Ne pas utiliser de photographies génériques de banque d'images — cela ruine immédiatement l'effet premium recherché.

| Page | Image(s) nécessaire(s) |
| --- | --- |
| Accueil | Une photographie forte en plein écran (kasbah, monument restauré ou site patrimonial marocain) |
| Cabinet | Portrait du fondateur, une photo de terrain ou de chantier |
| Expertises | Une photo par pilier (foncier / architecture / patrimoine), trois au total |
| Missions | Photo d'ambiance (réunion de chantier, plan, relevé) |
| Méthode | Schéma du cycle en six temps (à concevoir graphiquement, pas une photo) |
| Références | Une photo par mission citée : Tinmel, Tiznit, Cervantès, Safi (quatre photos) |
| Journal | Une image par article |
| Contact | Photo discrète ou carte, pas indispensable |

À noter — Tant que ces photographies ne sont pas réunies et validées, Aymane peut construire les pages avec des cadres de réservation clairement identifiés (« Photo à intégrer — [nom] »), afin de ne pas bloquer le développement. Mais aucune page ne doit être mise en ligne avec un espace réservé visible.

9. Responsive et accessibilité

- Toutes les pages doivent être testées sur mobile, tablette et desktop avant validation ;

- Contraste texte/fond conforme aux normes d'accessibilité (WCAG AA) — attention en particulier au texte rust sur fond clair, à vérifier avec un outil de contraste ;

- Toutes les images ont un texte alternatif (attribut alt) décrivant leur contenu ;

- Le site doit rester utilisable au clavier (navigation par tabulation) ;

- Taille de texte minimale de 16px sur mobile pour le corps de texte.

10. Performance et référencement (SEO)

Performance

- Toutes les images passées par le composant next/image (compression et redimensionnement automatiques) ;

- Chargement différé (lazy loading) des images hors du premier écran ;

- Objectif Core Web Vitals : LCP inférieur à 2,5 secondes, CLS inférieur à 0,1.

Référencement

- Chaque page a un titre et une méta-description uniques, écrits à partir des accroches du document de contenus ;

- Structuration des données (schema.org, type ProfessionalService) sur la page Accueil et la page Contact ;

- Fichiers sitemap.xml et robots.txt générés automatiquement par Next.js ;

- URLs propres et stables, en français, sans accents ni majuscules (ex. /references, pas /Références) ;

- Balises Open Graph pour un aperçu soigné lors du partage sur LinkedIn.

11. Plan de livraison par étapes

Le projet est découpé en quatre sprints. À la fin de chaque sprint, Aymane présente le résultat à Naciri pour validation avant de passer au suivant. Ne jamais avancer sur un sprint sans validation du précédent.

| Sprint | Contenu | Point de validation |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Environnement technique, design system (partie 4), Header, Footer, page Accueil | Le design system et l'Accueil donnent-ils le ton « premium » attendu ? |
| Sprint 2 | Pages Cabinet, Expertises, Missions | Le texte est-il fidèle au document de contenus ? La navigation est-elle fluide ? |
| Sprint 3 | Pages Méthode, Références, Journal (+ connexion Sanity) | Les preuves (chiffres, missions citées) sont-elles bien mises en valeur ? |
| Sprint 4 | Page Contact, formulaire fonctionnel, responsive complet, SEO, performance | Le site est-il prêt à recevoir de vrais visiteurs et de vraies demandes ? |

12. Recette avant mise en ligne

Liste de contrôle à valider intégralement avant le lancement. Chaque ligne doit être testée, pas seulement lue.

- Les 8 pages s'affichent correctement sur mobile, tablette et desktop ;

- Tous les liens du menu et du footer fonctionnent, aucun lien mort ;

- Le formulaire de contact envoie bien un email et affiche une confirmation ;

- Aucune faute d'orthographe, aucun texte tronqué ou de type « lorem ipsum » restant ;

- Aucune image générique ou espace réservé visible ;

- Favicon et icône d'application affichés (utiliser archeritage_icone.png de la charte graphique) ;

- Page 404 personnalisée ;

- Bandeau ou mention de cookies si un outil d'analyse est utilisé ;

- Mentions légales présentes en footer (raison sociale, à compléter avec Naciri) ;

- Google Analytics ou équivalent installé et fonctionnel ;

- Test de vitesse effectué (PageSpeed Insights) avec un score supérieur à 85 sur mobile ;

- Test sur au moins trois navigateurs (Chrome, Safari, Firefox) et deux appareils réels.

13. Déploiement et mise en ligne

Étape 1 — Connecter le dépôt à Vercel

Depuis vercel.com, importer le dépôt Git du projet. Vercel détecte automatiquement Next.js.

Étape 2 — Configurer les variables d'environnement

Ajouter les clés Resend et Sanity dans les paramètres du projet Vercel (jamais dans le code source).

Étape 3 — Relier le nom de domaine

Dans les paramètres Vercel, ajouter archeritage.ma et suivre les instructions pour mettre à jour les enregistrements DNS chez le registrar.

Étape 4 — Vérifier le certificat SSL

Vercel le génère automatiquement ; s'assurer que le site est bien accessible en https:// avant toute communication publique.

Étape 5 — Dernière vérification

Repasser l'intégralité de la recette (partie 12) directement sur le domaine final, pas seulement sur l'aperçu de développement.

14. Après la mise en ligne

- Le Journal peut être alimenté directement depuis Sanity, sans intervention du développeur ;

- Prévoir une sauvegarde régulière du contenu Sanity ;

- Suivre mensuellement les statistiques de visite et les demandes reçues via le formulaire ;

- Toute évolution de la charte graphique ou des textes doit être répercutée depuis les documents sources (charte graphique, contenus du site), jamais improvisée directement dans le code.

Ce manuel constitue le cadre de référence du projet. En cas de doute sur une page, un texte ou une couleur, la règle est simple : se référer aux trois documents sources, jamais à une interprétation personnelle.